# Proyecto #1: Sistema de monitoreo de riesgos de ciberseguridad

## Planteamiento del problema

En entornos educativos y de pequeña escala, los equipos de cómputo suelen operar sin herramientas accesibles que permitan identificar riesgos básicos de ciberseguridad de manera oportuna. Situaciones como la presencia de puertos abiertos innecesarios, modificaciones no autorizadas en archivos sensibles o configuraciones inseguras pueden pasar desapercibidas, incrementando la probabilidad de incidentes de seguridad.

Aunque existen soluciones especializadas para el monitoreo de seguridad, estas suelen requerir infraestructura en la nube, conocimientos avanzados o costos que limitan su adopción en contextos formativos. Esto genera una brecha entre la teoría aprendida y la práctica real en ciberseguridad.

Por lo tanto, surge la necesidad de desarrollar una herramienta local, accesible y funcional que permita monitorear riesgos básicos de seguridad en un equipo de cómputo, registrar eventos relevantes y visualizar alertas de manera sencilla, sin depender de servicios externos.

## Objetivo general

Desarrollar un sistema local de monitoreo y alerta de riesgos básicos de ciberseguridad que permita identificar, registrar y visualizar eventos de seguridad en un equipo de cómputo, mediante una solución funcional implementada bajo un enfoque DevOps.

## Objetivos específicos

- Diseñar la arquitectura de un sistema de monitoreo de seguridad local.

- Implementar un módulo de escaneo de puertos abiertos.

- Implementar un módulo de monitoreo de integridad de archivos.

- Registrar eventos de seguridad en una base de datos local.

- Desarrollar una interfaz para visualizar alertas e historial.

- Aplicar prácticas DevOps (control de versiones, pruebas, automatización).

- Validar el sistema mediante escenarios controlados.

## Alcance del proyecto

### Incluye:

- Ejecución completamente local

- Interfaz web simple

- Base de datos local (SQLite)

- Escaneo básico de seguridad

- Registro de eventos

- Alertas simples

### No incluye:

- Inteligencia artificial

- Detección avanzada de malware

- Monitoreo de red empresarial

- Infraestructura en la nube

## Arquitectura propuesta

- Frontend: Web local (HTML, CSS, JS)

- Backend: Python (Flask)

- Base de datos: SQLite

- Contenedores: Docker

- Scripts de seguridad: Python

# Plan de desarrollo (12 iteraciones)

## ITERACIÓN 1 — Definición del proyecto

| Actividad Proyecto | Actividad EDT | Proceso DevOps |
| --- | --- | --- |
| Definir alcance del sistema | Identificar stakeholders y objetivos del producto | Planificar |
| Levantar requerimientos | Recopilar requisitos funcionales y no funcionales | Planificar |
| Definir iteraciones | Formular iteraciones | Planificar |
| Definir criterios de aceptación | Definir criterios de aceptación de cada iteración | Planificar |
| Validar requerimientos | Diseñar casos y escenarios con criterios de aceptación verificables | Probar |
| Ajustar requerimientos | Refinar descripciones y criterios de aceptación | Retroalimentar |

## ITERACIÓN 2 — Arquitectura

| Actividad Proyecto | Actividad EDT | Proceso DevOps |
| --- | --- | --- |
| Diseñar arquitectura del sistema | Diseñar los componentes principales y su interacción | Planificar |
| Seleccionar tecnologías | Definir tecnologías (lenguaje, frameworks, base de datos, etc.) | Planificar |
| Definir APIs del sistema | Especificar APIs o contratos de comunicación entre servicios | Planificar |
| Diseñar estructura del sistema | Arquitectura y modularización del código | Desarrollar |
| Definir estructura de carpetas | Estructura del repositorio y convenciones | Desarrollar |
| Ajustar requerimientos | Refinar descripciones y criterios de aceptación | Retroalimentar |

## ITERACIÓN 3 — Entorno y repositorio

| Actividad Proyecto | Actividad EDT | Proceso DevOps |
| --- | --- | --- |
| Configurar repositorio | Estructura del repositorio y convenciones | Desarrollar |
| Configurar entorno local | Instalar y fijar versiones de entornos de ejecución y toolchains | Desarrollar |
| Instalar dependencias principales | Instalar y fijar versiones de entornos de ejecución y toolchains | Desarrollar |
| Inicializar proyecto | Inicializar el espacio de trabajo y gestionar dependencias | Desarrollar |
| Probar entorno | Validar el entorno con una prueba de humo | Probar |
| Integrar componentes base | Integración de componentes | Integrar/Entregar |

## ITERACIÓN 4 — Base de datos

| Actividad Proyecto | Actividad EDT | Proceso DevOps |
| --- | --- | --- |
| Diseñar modelo de datos | Modelo de dominio y acceso a datos | Desarrollar |
| Implementar base de datos | Modelo de dominio y acceso a datos | Desarrollar |
| Desarrollar lógica de persistencia | Implementar la lógica funcional conforme a la arquitectura y contratos definidos | Desarrollar |
| Validar consultas a base de datos | Ejecutar pruebas unitarias de la funcionalidad afectada | Probar |
| Ejecutar pruebas unitarias | Ejecutar pruebas unitarias de la funcionalidad afectada | Probar |
| Construir sistema | Construir y empaquetar el artefacto | Integrar/Entregar |

## ITERACIÓN 5 — Escaneo de puertos

| Actividad Proyecto | Actividad EDT | Proceso DevOps |
| --- | --- | --- |
| Definir puertos a escanear (Diseñar componentes del módulo de escaneo) | Diseñar los componentes principales y su interacción | Planificar |
| Implementar escaneo de puertos | Implementar la lógica funcional conforme a la arquitectura y contratos definidos | Desarrollar |
| Interpretar resultados del escaneo | Implementar la lógica funcional conforme a la arquitectura y contratos definidos | Desarrollar |
| Ejecutar pruebas funcionales | Ejecutar pruebas funcionales locales (smoke/e2e) | Probar |
| Integrar módulo de escaneo | Integración de componentes | Integrar/Entregar |
| Ejecutar escaneo | Monitorear disponibilidad de servicios y endpoints | Operar |
| Revisar resultados | Revisar logs de aplicación, sistema y contenedores | Monitorear |

## ITERACIÓN 6 — Monitoreo de archivos

| Actividad Proyecto | Actividad EDT | Proceso DevOps |
| --- | --- | --- |
| Definir archivos a monitorear (Diseñar componentes del módulo de monitoreo) | Diseñar los componentes principales y su interacción | Planificar |
| Implementar monitoreo de archivos | Integrar fuentes de datos y dependencias mediante adaptadores controlados | Desarrollar |
| Calcular hash de archivos | Implementar la lógica funcional conforme a la arquitectura y contratos definidos | Desarrollar |
| Detectar cambios en archivos | Implementar la lógica funcional conforme a la arquitectura y contratos definidos | Desarrollar |
| Ejecutar pruebas funcionales | Ejecutar pruebas funcionales locales (smoke/e2e) | Probar |
| Integrar módulo | Integración de componentes | Integrar/Entregar |
| Ejecutar monitoreo | Monitorear disponibilidad de servicios y endpoints | Operar |
| Revisar logs | Revisar logs de aplicación, sistema y contenedores | Monitorear |
| Mejorar sistema | Proponer acciones correctivas | Retroalimentar |

## ITERACIÓN 7 — API backend

| Actividad Proyecto | Actividad EDT | Proceso DevOps |
| --- | --- | --- |
| Definir endpoints | Contratos y APIs (internos y externos) | Desarrollar |
| Implementar backend | Implementar la lógica funcional conforme a la arquitectura y contratos definidos | Desarrollar |
| Manejar errores en API | Implementar la lógica funcional conforme a la arquitectura y contratos definidos | Desarrollar |
| Validar API | Validar contratos e interfaces expuestas o consumidas | Probar |
| Integrar backend | Integración de componentes | Integrar/Entregar |
| Construir sistema | Construir y empaquetar el artefacto | Integrar/Entregar |

## ITERACIÓN 8 — Interfaz web

| Actividad Proyecto | Actividad EDT | Proceso DevOps |
| --- | --- | --- |
| Diseñar interfaz | Diseñar componentes de interfaz | Desarrollar |
| Implementar interfaz web | Implementar la lógica funcional conforme a la arquitectura y contratos definidos | Desarrollar |
| Mostrar resultados en pantalla | Implementar la lógica funcional conforme a la arquitectura y contratos definidos | Desarrollar |
| Ejecutar pruebas funcionales | Ejecutar pruebas funcionales locales (smoke/e2e) | Probar |
| Integrar frontend | Integración de componentes | Integrar/Entregar |
| Usar sistema | Ejecutar operación del sistema | Operar |

## ITERACIÓN 9 — Alertas

| Actividad Proyecto | Actividad EDT | Proceso DevOps |
| --- | --- | --- |
| Definir condiciones de alerta | Establecer umbrales para activar alertas | Planificar |
| Implementar lógica de alertas | Implementar la lógica funcional conforme a la arquitectura y contratos definidos | Desarrollar |
| Clasificar alertas | Implementar la lógica funcional conforme a la arquitectura y contratos definidos | Desarrollar |
| Validar alertas | Validar que las alertas se disparen correctamente | Probar |
| Configurar monitoreo | Configurar reglas de alerta en la plataforma de monitoreo | Monitorear |

## ITERACIÓN 10 — Integración total

| Actividad Proyecto | Actividad EDT | Proceso DevOps |
| --- | --- | --- |
| Ajustar integración del sistema | Integrar fuentes de datos y dependencias mediante adaptadores controlados | Desarrollar |
| Ejecutar pruebas completas | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | Probar |
| Consolidar sistema | Consolidar resultados y aplicar puertas de calidad | Integrar/Entregar |
| Ejecutar despliegue | Aplicar scripts o playbooks de despliegue sobre el entorno | Desplegar |
| Ejecutar sistema completo | Ejecutar operación del sistema | Operar |
| Analizar comportamiento | Analizar métricas del sistema | Monitorear |

## ITERACIÓN 11 — Pruebas finales

| Actividad Proyecto | Actividad EDT | Proceso DevOps |
| --- | --- | --- |
| Definir casos de prueba | Crear plan de pruebas y escenarios base | Planificar |
| Ejecutar pruebas finales | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | Probar |
| Validar criterios de aceptación | Validar los criterios de aceptación | Probar |
| Ejecutar sistema | Ejecutar operación del sistema | Operar |
| Registrar métricas | Almacenar métricas históricas | Monitorear |
| Documentar resultados | Documentar conclusiones y aprendizajes clave | Retroalimentar |

## ITERACIÓN 12 — Cierre

| Actividad Proyecto | Actividad EDT | Proceso DevOps |
| --- | --- | --- |
| Versionar proyecto | Asignar versión y etiquetar la fuente | Integrar/Entregar |
| Preparar entrega | Emitir el release readiness | Integrar/Entregar |
| Ejecutar sistema final | Aplicar scripts o playbooks de despliegue sobre el entorno | Desplegar |
| Ejecutar demo | Ejecutar operación del sistema | Operar |
| Registrar métricas finales | Almacenar métricas históricas | Monitorear |
| Registrar aprendizajes | Documentar conclusiones y aprendizajes clave | Retroalimentar |

# Indicaciones generales de trabajo y seguimiento

Se deberá desarrollar el proyecto conforme a las iteraciones definidas, cumpliendo con las siguientes indicaciones:

## Registro de actividades (EDT-DevOps)

- Registrar el Tiempo Estimado (TE) antes de iniciar cada actividad.

- Registrar el Tiempo Real (TR) al finalizar cada actividad.

- Mantener actualizada la EDT-DevOps con los registros correspondientes.

- No modificar los nombres de las actividades definidos en la EDT-DevOps.

## Desarrollo del proyecto

- Ejecutar todas las actividades en un entorno completamente local.

- Mantener el código del proyecto actualizado, asegurando que cada iteración integre una versión funcional.

- Documentar las evidencias de ejecución de cada actividad (capturas, resultados, logs, etc.).

- Validar la funcionalidad del sistema en cada iteración y documentar los resultados obtenidos.

## Gestión del repositorio y seguimiento

- Mantener actualizado el repositorio asignado, incluyendo:

  - Archivo de la EDT-DevOps con los tiempos TE y TR

  - Código fuente del proyecto en su última versión

  - Documentación actualizada

- Fecha límite de actualización:
Toda la información deberá estar actualizada a más tardar el día domingo de cada semana.

- Revisión semanal:
El día lunes se realizará la revisión de avances, considerando la información registrada en el repositorio conforme a la iteración correspondiente.